**Relatório Diário: Quarta-Feira (24/04)**

**Reunião Semanal:**

Na reunião semanal de hoje o grupo conversou sobre a divisão das funções que cada um teria no projeto. Também foi conversado sobre o prazo qual devemos cumprir e quais tarefas cada grupo deveria realizar no dia.

**O que pretende ser feito:**

Documentação:

Organizar os meios de comunicação da equipe como, e-mail, GitHub, Trello e Canva. Concluir no mínimo 3 slides da Documentação do grupo.

Back-end-Visualizar:

Começar a desenvolver a tela Visualizar.

Back-end-Listar:

Começar a desenvolver a tela Listar.

Back-end-Cadastrar:

Desenvolver e ajustar a tela Cadastrar.

Responsividade:

Finalizar o protótipo das telas Alerta e Visualizar no Figma.

**O que foi de fato concluído:**

Documentação:

Organizamos os meios de comunicação da equipe, criamos um e-mail, Trello, GitHub, e um Canva para a realização dos slides. Concluímos os 3 slides necessários para o dia de hoje, porém faltaram algumas informações que dependem do restante da equipe para serem aplicadas ao documento.

Back-end-Visualizar:

Não teve avanços.

Back-end-Listar:

Parte do código foi desenvolvido.

Back-end-Cadastrar:

Praticamente finalizado, falta a parte estética.

Responsividade:

Finalizaram os protótipos das telas Alerta e Visualizar.