**Relatório Diário: Sexta-Feira (26/04)**

**Reunião Semanal:**

Na reunião semanal de hoje foi discutido sobre o andamento do projeto, a líder da equipe perguntou para cada grupo como sua parte estava fluindo. Grupo da Documentação explicou que os relatórios já têm um padrão, o de quarta-feira (24-04) já estava preenchido e o de hoje (26-04) estava aguardando a reunião do dia e o final do dia para preencher o que foi de fato concluído. A líder repetiu o processo com cada grupo, O grupo da Responsividade já finalizou o protótipo no Figma das telas Dashboard, Alerta e Visualizar, então a meta do grupo para a segunda parte do dia é finalizar as telas que faltam e iniciar o HTML e CSS. O grupo do Back-end foi dividido em três grupos então cada um deu a atualização da sua tela, o grupo do Visualizar começou a desenvolver a tela hoje e tem como metas fazer a paginação. O grupo do Listar já está com 1/3 do código concluído e como meta principal a paginação e talvez o botão até o final do dia, e o grupo do Cadastrar já finalizou a página e agora precisa subir o código para o GitHub. Alguns integrantes de outros grupos, Matheus Oliveira, Miguel e Nunes foram direcionados a ajudar o grupo da Responsividade, pois uma parte estava com dificuldade no Back-end e outros já tinham finalizado sua página. Por conta do desfalque no grupo Visualizar e a finalização do grupo Cadastrar o Marcelo foi direcionado a ajudar a Miriã.

**O que pretende ser feito:**

Documentação:

Precisamos criar um relatório diário padrão e preencher os da primeira semana Quarta e Sexta (24/04) e (26/04). Pensar em um nome e logo para o projeto.

Back-end-Visualizar:

Começar a desenvolver a tela Visualizar e iniciar a paginação.

Back-end-Listar:

Concluir parte da tela Listar e a paginação, talvez finalizar o botão.

Back-end-Cadastrar:

Testar em outro computador e subir o código para o GitHub.

Responsividade:

Finalizar a projeção das telas, Cadastrar e a Listar e iniciar o HTML e CSS.

**O que foi de fato concluído:**

Documentação:

Relatórios, logo e nome do projeto concluídos.

Back-end-Visualizar:

Concluído o Back e postado no GitHub.

Back-end-Listar:

Paginação concluída e dados do banco.

Back-end-Cadastrar:

Tela finalizada e postada no GitHub.

Responsividade:

Cadastrar finalizado e na tela Listar por conta de mudanças no layout decididas por alguns integrantes terá que ser refeita.