**Relatório Diário: Sexta-Feira (03/05)**

**Reunião Semanal:**

Na reunião semanal feita no período da manhã de hoje foram discutidos como está o andamento do projeto, cada subgrupo informou sobre sua parte, o grupo da Documentação informou que os relatórios e a organização estão em ordem, mas que para a parte do slide irão precisar de ajuda de outros integrantes, o grupo da Responsividade está com uma parte adiantada principalmente com o mobile, porém precisam finalizar boa parte do projeto e ajusta-lo por conta da mudança no Front-end, o grupo do Back-end está com grande parte do código realizado e estão fazendo alguns ajustes. A líder evidenciou que o prazo do projeto foi reduzido, logo a equipe está atrasada. A líder também nos informou alguns detalhes da apresentação semana que vem, que duas pessoas do grupo irão apresentar o slide, informou sobre a presença do diretor do núcleo do Senai (Jorge) e do coordenador do Senai (Marcílio). Discutimos também qual seria o diferencial da equipe, a questão da barra de pesquisa e dos botões de deletar, porém ainda são ideias que precisam ser executadas e ajustadas urgentemente. Conversamos o que cada subgrupo deve realizar hoje e depois realizamos uma segunda conversa rápida apenas para checagem do que foi de fato concluído.

**O que pretende ser feito:**

Documentação:

Relatório Semanal e Adiantamento dos slides da apresentação.

Back-end-Visualizar:

Finalizar o código e juntar Back-end e Front-end.

Back-end-Listar:

Finalizar o código e juntar Back-end e Front-end.

Back-end-Cadastrar:

Finalizar o código e juntar Back-end e Front-end.

Responsividade:

Mudança do layout do front-end em todas as páginas.

**O que foi de fato concluído:**

Documentação:

Relatório Semanal concluído e Adiantamento dos slides da apresentação concluído.

Back-end-Visualizar:

Apenas finalizaram o código falta juntar Back e Front.

Back-end-Listar:

Apenas finalizaram o código falta juntar Back e Front.

Back-end-Cadastrar:

Apenas finalizaram o código falta juntar Back e Front.

Responsividade:

Mudança do layout do front-end concluída em todas as páginas.